|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

05 марта 2019г. № 9 х.Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») по оформлению в собственность гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ковылкинского сельского поселения |

В соответствии протоколом поручений главы Администрации Тацинского района, данных на планерном совещании №09 от 04.03.2019, Уставом муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение»,

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по оформлению в собственность гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ковылкинского сельского поселения (приложение №1).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой**.**

Глава Администрации

Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

**Приложение №1**

**к распоряжению Администрации Ковылкинского**

**сельского поселения № 9 от 05.03.2019**

**План мероприятий («дорожная карта») по оформлению в собственность гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ковылкинского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Ответственное лицо**  *(Ф.И.О. ответственного за выполнение мероприятия)* | **Срок исполнения**  *(предельный срок)* |
| **1**. Ведение реестра объектов недвижимости в соответствии с нормами Положения об учёте муниципального имущества и ведения  реестра муниципального имущества Ковылкинского сельского поселения, утвержденного решением Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения №48 от 15.12.2006г | Кульчугаева В.Н.,  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Постоянно |
| 2. Выявление бесхозяйных гидротехнических сооружений | Кульчугаева В.Н.,  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Март-апрель 2019г.  Далее- постоянно, по мере необходимости |
| 2.1.Регистрация в установленном порядке прав собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения | Кульчугаева В.Н.,  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации-  2 квартал 2019 г.  Далее- постоянно, по мере необходимости |
| **3**. Регистрация в установленном порядке прав собственности на гидротехнические сооружения, ранее учтенные | Кульчугаева В.Н.,  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации-  2 квартал 2019 г.  Далее- постоянно, по мере необходимости |
| ***3.1.*** Постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества при наличии документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объект недвижимого имущества, и необходимых для государственной регистрации | Кульчугаева В.Н.,  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации-  2 квартал 2019 г.  Далее- постоянно, по мере необходимости |
| ***3.2.*** Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств для привлечения кадастрового инженера для подготовки технического плана на объекты капитального строительства и для подготовки схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Якунина Т.А., начальник сектора экономики и финансов | 2 квартал 2019 г.  Далее - постоянно, по мере необходимости |
| ***3.3***. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества при отсутствии документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объект недвижимого имущества (привлечение кадастрового инженера имеющего квалифицированный аттестат для подготовки технического плана на объекты капитального строительства) | Кульчугаева В.Н.,  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации-  2 квартал 2019 г.  Далее - постоянно, по мере необходимости |
| ***3.4.*** Постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества при отсутствии документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объект недвижимого имущества (привлечение кадастрового инженера имеющего квалифицированный аттестат для подготовки схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, разработанной в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или  земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе». | Кульчугаева В.Н.,  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации-  2 квартал 2019 г.  Далее – постоянно, по мере необходимости |
| ***3.5.*** Регистрация права собственности на гидротехнических сооружений, расположенных на территории Ковылкинского сельского поселения | Кульчугаева В.Н.,  ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Начало регистрации-  3 квартал 2019 г.  Далее – постоянно, по мере необходимости |