|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16 января 2017 г. № 7 х.Ковылкин

Об утверждении отчета об

исполнении плана реализации

муниципальной программы

Ковылкинского сельского

поселения «Развитие

транспортной системы»

за 2016 год

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования

3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.

Глава Администрации Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Ковылкинского сельского

поселения №7 от 16.01.2017г.

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Ковылкинского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В 2016 году были предусмотрены средства на финансирование и освоение программных мероприятий.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»согласно приложений:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»за 2016г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 г.

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»за 2016год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица  из-мере-ния | Значения показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения; | про-цент | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,6 |

***Сведения***

***о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возни  кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения « Развитие транспортной системы » | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на ни | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | уменьшение доли про­тяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих норматив­ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |

***Сведения***

***об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета***

***и внебюджетных источников на реализацию***

***муниципальной программы «***Развитие транспортной системы***» за 2016 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | **Развитие транспортной системы** | всего | 1695,5 | 1695,5 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1695,5 | 1695,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | **Основное мероприятие**  **«Содержание дорог общего пользования местного значения»** | всего | 1695,5 | 1695,5 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1695,5 | 1695,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Оценка эффективности реализации Программы.***

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1695,5 тыс. рублей / 1695,5 тыс. рублей x 100% = 100%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

* Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия   
  муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;
* Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения   
  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения  в отчетном году «Развитие транспортной системы»***  ***(наименование программы)*** | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы»  (наименование программы)*** | | | | | | |
| Наименование   (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| Летнее содержание дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | | | | | | |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий по направлениям расходования средств

муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **на 2015 год** | | | | | **на 2016 год** | | | | | **на 2017 год** | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | в том числе: | | | | Всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств бюджета  поселения | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств районного бюджета | за счет средств бюджета  поселения | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств районного  бюджета | за счет средств бюджета  поселения |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695,5 | 0 | 0 | 0 | 1695,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |