|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ****ТАЦИНСКИЙ РАЙОН****МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»****АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

02 апреля 2019г. № 15 х.Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по благоустройству Ковылкинского сельского поселения на 2019 год |

В целях организации благоустройства и повышения эффективности проводимых мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию территории Ковылкинского сельского поселения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Ковылкинского сельского поселения на 2019 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на старшего инспектора Администрации Ковылкинского сельского поселения Лось Т.Н.

Глава Администрации

Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

|  |
| --- |
| **Приложение****к распоряжению Администрации Ковылкинского сельского поселения от 02.04.2019 г № 15** |

**П Л А Н**

 мероприятий по благоустройству территории

Ковылкинского сельского поселения на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес (ориентир) объекта | Сроки выполнения |
| 1. | Весенний месячник чистоты | Санитарная очистка и благоустройство территории Ковылкинского сельского поселения после осенне-зимнего периода (территории бюджетных организаций, подведомственных учреждений, торговых точек, ИП, уборка придомовых территорий жителей поселения. | с 11.03.2019-по 20.04.2019г. |
| 2. |  Весенний День древонасаждения | территории Ковылкинской, Луговской школы; д/сад "Колосок"; парковая зона х.Ковылкин, х. Лугового, цветник х.Ковылкин пер. Школьный. | 13.04.2019г. |
| 3. | Областной субботник | территория х. Лугового лесопарковая зона, въезд в х.Ковылкин. | 20.04.2019г. |
| 4. | Приведение в надлежащее состояние мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы | Братские могилы х. Бабовня, памятник Воину Освободителю х.Ковылкин | С 20.04.2019г.-в течение всего 2019 года. |
| 5. | Осенний месячник чистоты | Очистка территории Ковылкинского сельского поселения от сухостоя и листвы перед зимнем периодом (территории бюджетных организаций, подведомственных учреждений, торговых точек, ИП, уборка придомовых территорий жителей поселения. | с 10.09.2019г.-по 10.10.2019г. |
| 6. | Осенний День древонасаждения | территории Ковылкинской, Луговской школы; д/сад "Колосок"; парковая зона х.Ковылкин, х. Лугового, цветник х.Ковылкин пер. Школьный. | 12.10.2019г. |
| 7. | Еженедельно каждый четверг во второй половине дня субботник «Чистый четверг»  | Территория поселения | Весь весенне-летний период 2019 года.  |

Ст.инспектор Т.Н. Лось